TÀI LIỆU DỰ ÁN

PROJECT DOCUMENTATION

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÓA ĐƠN / BILLING

Invoice & Billing Management System

| Phiên bản tài liệu | 1.0 |
| --- | --- |
| Ngày tạo | 01/10/2026 |
| Trạng thái | Draft – Bản nháp chi tiết |
| Phân loại | Tài liệu Dự án (Project Charter + BRD + Architecture) |
| Đối tượng sử dụng | Ban Quản lý Dự án, Product Owner, Business Analyst, Tech Lead, Development Team |

Tài liệu này mô tả toàn bộ thông tin cần thiết để khởi động và triển khai dự án Hệ thống Quản lý Hóa đơn / Billing, bao gồm mục tiêu, phạm vi, yêu cầu nghiệp vụ, kiến trúc hệ thống, lộ trình và quản lý rủi ro.

# MỤC LỤC

(Mục lục có thể được cập nhật tự động trong Microsoft Word)

# 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## 1.1. Tổng quan

Hệ thống Quản lý Hóa đơn / Billing (sau đây gọi tắt là Hệ thống Billing) là giải pháp phần mềm giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình phát hành, quản lý, theo dõi và đối soát hóa đơn, cũng như quản lý công nợ và thanh toán của khách hàng.

Hệ thống nhằm thay thế hoặc bổ sung các quy trình thủ công, Excel, hoặc phần mềm rời rạc hiện tại, giúp tăng độ chính xác, giảm thời gian xử lý, tuân thủ quy định pháp luật về hóa đơn điện tử và hỗ trợ ra quyết định tài chính.

## 1.2. Bối cảnh & Vấn đề cần giải quyết

- Quy trình tạo và gửi hóa đơn còn thủ công, dễ sai sót số liệu.

- Khó theo dõi công nợ theo thời gian thực, dẫn đến chậm thu hồi.

- Báo cáo doanh thu, công nợ, hiệu suất thanh toán chưa kịp thời và đầy đủ.

- Khó tích hợp với hệ thống kế toán, CRM, cổng thanh toán.

- Yêu cầu tuân thủ hóa đơn điện tử (Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và các quy định cập nhật) ngày càng nghiêm ngặt.

- Thiếu công cụ hỗ trợ tự động nhắc nợ, phân loại công nợ, và phân tích hành vi thanh toán.

## 1.3. Giá trị mang lại (Business Value)

- Giảm 50–70% thời gian xử lý hóa đơn so với quy trình thủ công.

- Tăng tỷ lệ thu hồi công nợ đúng hạn.

- Đảm bảo tuân thủ pháp lý về hóa đơn điện tử, giảm rủi ro phạt.

- Cung cấp dữ liệu realtime cho báo cáo tài chính và ra quyết định.

- Cải thiện trải nghiệm khách hàng (nhận hóa đơn nhanh, thanh toán dễ dàng).

- Giảm chi phí vận hành và sai sót dữ liệu.

# 2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

## 2.1. Mục tiêu chính

- Xây dựng hệ thống quản lý toàn bộ vòng đời hóa đơn: tạo → duyệt → phát hành → gửi → thanh toán → đối soát → lưu trữ.

- Quản lý công nợ khách hàng theo thời gian thực, hỗ trợ nhắc nợ tự động.

- Tích hợp hóa đơn điện tử theo quy định của cơ quan thuế (nếu áp dụng tại Việt Nam).

- Cung cấp dashboard và báo cáo tài chính, doanh thu, công nợ chi tiết.

- Đảm bảo bảo mật dữ liệu, phân quyền theo vai trò, và khả năng mở rộng.

## 2.2. Mục tiêu SMART (gợi ý)

- Specific: Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 5 vai trò người dùng và 8 module chức năng chính.

- Measurable: Giảm thời gian tạo hóa đơn xuống dưới 2 phút/hóa đơn; tỷ lệ thu hồi công nợ tăng tối thiểu 20% trong 6 tháng đầu.

- Achievable: Triển khai MVP trong 3–4 tháng, full version trong 6–8 tháng.

- Relevant: Phục vụ trực tiếp nhu cầu tài chính – kế toán – bán hàng của doanh nghiệp.

- Time-bound: Go-live MVP trước quý tiếp theo, full system trong vòng 8 tháng.

## 2.3. Phạm vi (In-Scope)

- Quản lý danh mục khách hàng, sản phẩm/dịch vụ, bảng giá.

- Tạo, chỉnh sửa, duyệt, phát hành hóa đơn (VAT và không VAT).

- Quản lý thanh toán (một phần / toàn bộ), công nợ, lịch sử giao dịch.

- Nhắc nợ tự động qua email/SMS (tùy cấu hình).

- Báo cáo: doanh thu, công nợ theo tuổi, top khách hàng, hiệu suất thanh toán.

- Phân quyền theo vai trò (Admin, Kế toán, Sales, Manager...).

- Tích hợp cơ bản với cổng thanh toán và email.

- Lưu trữ hóa đơn và lịch sử theo quy định.

- API cơ bản để tích hợp hệ thống khác (nếu cần).

## 2.4. Ngoài phạm vi (Out-of-Scope) – giai đoạn 1

- Module kế toán tổng hợp đầy đủ (chỉ xuất dữ liệu sang phần mềm kế toán).

- Hệ thống CRM đầy đủ hoặc quản lý hợp đồng phức tạp.

- App mobile native (có thể dùng responsive web trước).

- AI dự đoán công nợ / chấm điểm tín dụng (có thể phát triển giai đoạn sau).

- Tích hợp sâu với nhiều hệ thống ERP lớn ngay từ đầu.

## 2.5. Giả định & Ràng buộc

- Doanh nghiệp đã có hoặc sẽ có chữ ký số / tài khoản hóa đơn điện tử nếu cần phát hành HĐĐT.

- Người dùng có kết nối internet ổn định.

- Ngân sách và nguồn lực được phê duyệt theo kế hoạch.

- Quy định pháp luật về hóa đơn điện tử không thay đổi đột ngột trong thời gian dự án.

# 3. STAKEHOLDER VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN

## 3.1. Danh sách Stakeholder chính

| Vai trò | Người / Bộ phận | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Ban Giám đốc / CFO | Phê duyệt ngân sách, mục tiêu, quyết định chiến lược |
| Product Owner | Trưởng phòng Tài chính / Kế toán | Ưu tiên backlog, chấp nhận sản phẩm, đại diện nghiệp vụ |
| Business Analyst | BA / Analyst | Phân tích yêu cầu, viết user story, kiểm thử UAT |
| Tech Lead / Architect | Trưởng nhóm kỹ thuật | Thiết kế kiến trúc, review kỹ thuật, quyết định công nghệ |
| Development Team | Dev, QA, DevOps | Phát triển, kiểm thử, triển khai hệ thống |
| End Users | Kế toán, Sales, Quản lý | Sử dụng hệ thống hàng ngày, phản hồi UAT |
| IT / Infrastructure | Phòng IT | Hạ tầng, bảo mật, vận hành sau go-live |

## 3.2. Ma trận RACI (gợi ý)

R = Responsible (thực hiện), A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối), C = Consulted (được tư vấn), I = Informed (được thông báo).

| Hoạt động | Sponsor | PO | BA | Tech | Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Định nghĩa phạm vi | A | R | C | C | I |
| Thu thập yêu cầu | I | A | R | C | I |
| Thiết kế kiến trúc | I | C | C | A/R | C |
| Phát triển & Test | I | C | C | A | R |
| UAT & Chấp nhận | C | A | R | C | I |
| Go-live & Hỗ trợ | A | C | I | R | R |

# 4. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

## 4.1. Quy trình nghiệp vụ chính (To-Be)

### 4.1.1. Quy trình tạo và phát hành hóa đơn

- Nhân viên Sales/Kế toán tạo hóa đơn mới (chọn khách hàng, sản phẩm/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế).

- Hệ thống tự động tính thành tiền, thuế VAT (nếu có), tổng cộng.

- Gửi yêu cầu duyệt (nếu cấu hình workflow duyệt).

- Người có thẩm quyền duyệt hoặc từ chối.

- Sau khi duyệt: phát hành hóa đơn (gán số hóa đơn, ngày), gửi email/PDF cho khách hàng.

- Nếu là HĐĐT: ký số và gửi cơ quan thuế theo quy định.

- Cập nhật trạng thái hóa đơn (Draft → Pending → Issued → Paid / Overdue...).

### 4.1.2. Quy trình thanh toán & công nợ

- Ghi nhận thanh toán (toàn bộ hoặc một phần) từ khách hàng.

- Hệ thống tự động cập nhật số dư công nợ.

- Nếu quá hạn: chuyển trạng thái Overdue, kích hoạt nhắc nợ.

- Đối soát định kỳ giữa hóa đơn và thanh toán.

### 4.1.3. Quy trình nhắc nợ

- Hệ thống tự động quét công nợ đến hạn / quá hạn theo lịch.

- Gửi email/SMS nhắc nợ theo mẫu cấu hình (lần 1, lần 2, lần 3...).

- Ghi nhận lịch sử nhắc nợ để theo dõi.

## 4.2. Các trạng thái hóa đơn đề xuất

| Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- |
| Draft | Hóa đơn đang soạn thảo, chưa gửi duyệt |
| Pending Approval | Đã gửi duyệt, chờ phê duyệt |
| Issued / Sent | Đã phát hành và gửi cho khách hàng |
| Partially Paid | Đã thanh toán một phần |
| Paid | Đã thanh toán đủ |
| Overdue | Quá hạn thanh toán |
| Cancelled / Void | Đã hủy / vô hiệu |
| Refunded | Đã hoàn tiền (nếu hỗ trợ) |

# 5. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

## 5.1. Module Quản lý Khách hàng (Customer Management)

- Thêm / Sửa / Xóa / Xem danh sách khách hàng.

- Thông tin: Tên, MST, Địa chỉ, Email, SĐT, Người liên hệ, Hạn mức tín dụng, Điều khoản thanh toán mặc định.

- Lịch sử giao dịch và công nợ của từng khách hàng.

- Phân loại khách hàng (VIP, thường, rủi ro...).

- Import / Export danh sách khách hàng (Excel/CSV).

## 5.2. Module Quản lý Sản phẩm / Dịch vụ

- Danh mục sản phẩm/dịch vụ với mã, tên, đơn vị tính, đơn giá, thuế suất mặc định.

- Hỗ trợ nhiều bảng giá (nếu cần).

- Theo dõi tồn kho cơ bản (tùy chọn).

## 5.3. Module Tạo & Quản lý Hóa đơn

- Tạo hóa đơn từ đầu hoặc từ đơn hàng / hợp đồng.

- Thêm nhiều dòng sản phẩm/dịch vụ, chiết khấu, thuế.

- Tự động tính toán tổng tiền, thuế, thành tiền.

- Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ (nếu cần).

- Đính kèm file, ghi chú nội bộ.

- In / Xuất PDF hóa đơn theo mẫu.

- Gửi hóa đơn qua email tự động.

- Sao chép hóa đơn (duplicate).

- Hủy / Điều chỉnh hóa đơn theo quy định.

## 5.4. Module Thanh toán & Công nợ

- Ghi nhận thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, cổng thanh toán...).

- Áp dụng thanh toán cho một hoặc nhiều hóa đơn.

- Theo dõi số dư công nợ theo khách hàng và theo hóa đơn.

- Báo cáo Aging (công nợ theo tuổi: 0-30, 31-60, 61-90, >90 ngày).

- Lịch sử thanh toán đầy đủ.

## 5.5. Module Nhắc nợ tự động

- Cấu hình quy tắc nhắc nợ (số ngày trước/sau hạn, số lần, kênh).

- Mẫu email/SMS nhắc nợ.

- Lịch sử gửi nhắc nợ.

- Tắt nhắc nợ thủ công nếu cần.

## 5.6. Module Báo cáo & Dashboard

- Dashboard tổng quan: Doanh thu tháng/quý/năm, Công nợ hiện tại, Tỷ lệ thu hồi, Số hóa đơn quá hạn.

- Báo cáo doanh thu theo thời gian, khách hàng, sản phẩm.

- Báo cáo công nợ chi tiết và Aging.

- Báo cáo hiệu suất thanh toán.

- Xuất Excel / PDF các báo cáo.

- Lọc và drill-down dữ liệu.

## 5.7. Module Quản trị hệ thống

- Quản lý người dùng, vai trò, phân quyền chi tiết.

- Cấu hình thông tin công ty, mẫu hóa đơn, thuế suất, điều khoản thanh toán.

- Nhật ký hoạt động (Audit log).

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Cấu hình tích hợp (email SMTP, SMS gateway, cổng thanh toán, API key...).

## 5.8. Module Tích hợp (Integration)

- API RESTful để tạo/lấy hóa đơn, khách hàng, thanh toán.

- Webhook thông báo sự kiện (hóa đơn mới, thanh toán thành công...).

- Tích hợp cổng thanh toán phổ biến (VNPay, MoMo, Stripe... – tùy thị trường).

- Xuất dữ liệu sang phần mềm kế toán (file hoặc API).

- Tích hợp chữ ký số / hóa đơn điện tử (nếu yêu cầu).

# 6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

## 6.1. Hiệu năng

- Thời gian phản hồi trang < 2 giây với 95% request trong điều kiện bình thường.

- Hỗ trợ tối thiểu 50–100 người dùng đồng thời (có thể scale).

- Xử lý được ít nhất 10.000 hóa đơn/tháng mà không suy giảm hiệu năng đáng kể.

## 6.2. Bảo mật

- Xác thực người dùng (username/password + 2FA khuyến khích).

- Phân quyền dựa trên vai trò (RBAC).

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu, thông tin thanh toán).

- HTTPS bắt buộc.

- Bảo vệ chống SQL Injection, XSS, CSRF.

- Audit log đầy đủ các thao tác quan trọng.

- Tuân thủ nguyên tắc least privilege.

## 6.3. Khả năng sử dụng (Usability)

- Giao diện tiếng Việt (ưu tiên), hỗ trợ tiếng Anh nếu cần.

- Responsive (desktop + tablet + mobile browser).

- Thiết kế trực quan, giảm số bước thao tác.

- Hướng dẫn sử dụng và tooltip hỗ trợ.

## 6.4. Độ tin cậy & Khả dụng

- Uptime mục tiêu ≥ 99.5%.

- Sao lưu dữ liệu hàng ngày, lưu trữ tối thiểu 30–90 ngày.

- Khả năng phục hồi sau sự cố (RTO/RPO được định nghĩa rõ).

## 6.5. Khả năng mở rộng & Bảo trì

- Kiến trúc module hóa, dễ thêm tính năng mới.

- Code sạch, có tài liệu kỹ thuật và API documentation.

- Hỗ trợ môi trường Dev / Staging / Production.

## 6.6. Tuân thủ pháp lý

- Hỗ trợ phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành tại Việt Nam (nếu áp dụng).

- Lưu trữ dữ liệu hóa đơn tối thiểu theo thời hạn pháp luật yêu cầu.

- Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định liên quan.

# 7. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (HIGH-LEVEL ARCHITECTURE)

## 7.1. Kiến trúc tổng quan đề xuất

Kiến trúc hướng microservice hoặc modular monolith (tùy quy mô team và thời gian). Khuyến nghị bắt đầu với Modular Monolith để nhanh, sau đó tách service nếu cần.

- Frontend: React / Vue / Next.js (SPA hoặc SSR) – giao diện quản trị.

- Backend: Node.js (NestJS) / Java (Spring Boot) / .NET / Python (FastAPI) – tùy năng lực team.

- Database: PostgreSQL (chính) + Redis (cache, session, queue).

- File Storage: S3-compatible (MinIO / AWS S3) để lưu PDF hóa đơn, file đính kèm.

- Message Queue: RabbitMQ / Redis Queue / BullMQ cho job nhắc nợ, gửi email.

- Authentication: JWT + Refresh Token, hỗ trợ 2FA.

- API Gateway / Reverse Proxy: Nginx / Traefik.

- Monitoring: Prometheus + Grafana / ELK / Sentry.

- CI/CD: GitHub Actions / GitLab CI + Docker + Kubernetes (hoặc Docker Compose cho giai đoạn đầu).

## 7.2. Các thành phần chính

| Thành phần | Chức năng |
| --- | --- |
| Web Application | Giao diện người dùng cho kế toán, sales, quản lý |
| API Server | Xử lý nghiệp vụ, CRUD, tính toán, workflow |
| Database | Lưu trữ khách hàng, hóa đơn, thanh toán, cấu hình... |
| Job Worker | Gửi email, SMS, nhắc nợ, tạo báo cáo định kỳ |
| File Storage | Lưu PDF hóa đơn, chứng từ đính kèm |
| Integration Layer | Kết nối cổng thanh toán, chữ ký số, hệ thống kế toán, email/SMS |
| Admin & Config | Quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình hệ thống |

## 7.3. Sơ đồ luồng dữ liệu chính

User → Frontend → API Gateway → Backend Services → Database / Queue / External Services

Các sự kiện quan trọng (Invoice Issued, Payment Received, Overdue) được đưa vào queue để xử lý bất đồng bộ (gửi email, cập nhật báo cáo...).

# 8. THIẾT KẾ DATABASE SƠ BỘ

## 8.1. Các bảng chính đề xuất

| Bảng | Mô tả & Trường quan trọng |
| --- | --- |
| users | id, username, email, password_hash, role_id, status, created_at... |
| roles / permissions | Quản lý vai trò và quyền hạn chi tiết |
| customers | id, code, name, tax_code, address, email, phone, credit_limit, payment_term_id, status... |
| products | id, code, name, unit, unit_price, tax_rate, status... |
| invoices | id, invoice_number, customer_id, issue_date, due_date, status, subtotal, tax_amount, total, currency, notes, created_by... |
| invoice_items | id, invoice_id, product_id, description, quantity, unit_price, tax_rate, discount, line_total... |
| payments | id, customer_id, amount, payment_date, payment_method, reference, notes, created_by... |
| payment_allocations | id, payment_id, invoice_id, amount_applied... |
| reminder_logs | id, invoice_id, reminder_type, sent_at, channel, status... |
| audit_logs | id, user_id, action, entity_type, entity_id, old_value, new_value, ip, created_at... |
| system_settings | key, value, description – cấu hình hệ thống |

## 8.2. Quan hệ chính

- Customer 1 – N Invoice

- Invoice 1 – N InvoiceItem

- Customer 1 – N Payment

- Payment N – N Invoice (qua payment_allocations)

- Invoice 1 – N ReminderLog

Lưu ý: Thiết kế chi tiết (ERD, index, constraint, soft delete...) sẽ được thực hiện trong giai đoạn Design chi tiết.

# 9. LỘ TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

## 9.1. Các giai đoạn chính

| Giai đoạn | Thời gian gợi ý | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Phân tích | 2–4 tuần | Thu thập yêu cầu chi tiết, BRD, User Story, ưu tiên backlog, thiết kế kiến trúc high-level |
| 2. Thiết kế chi tiết | 2–3 tuần | ERD, API design, UI/UX wireframe & prototype, Technical Design Document |
| 3. Phát triển MVP | 8–12 tuần | Module khách hàng, sản phẩm, tạo hóa đơn, thanh toán cơ bản, báo cáo đơn giản, phân quyền |
| 4. Kiểm thử & UAT MVP | 2–3 tuần | Test nội bộ + UAT với người dùng thực, sửa lỗi, tinh chỉnh |
| 5. Go-live MVP | 1 tuần | Deploy production, đào tạo, hỗ trợ hypercare |
| 6. Phát triển Full | 6–10 tuần | Nhắc nợ, báo cáo nâng cao, tích hợp thanh toán, HĐĐT, API, tối ưu |
| 7. Ổn định & Bàn giao | 2–4 tuần | Tài liệu đầy đủ, đào tạo sâu, chuyển giao vận hành, bảo hành |

## 9.2. Milestone quan trọng

- M1: Hoàn thành BRD & Architecture → Phê duyệt

- M2: Hoàn thành Design chi tiết & Prototype → Phê duyệt

- M3: MVP sẵn sàng UAT

- M4: Go-live MVP

- M5: Full system go-live

- M6: Bàn giao & kết thúc dự án

## 9.3. Phương pháp quản lý dự án

Khuyến nghị sử dụng Agile/Scrum với sprint 2 tuần:

- Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Retrospective.

- Product Backlog được ưu tiên liên tục bởi Product Owner.

- Definition of Done rõ ràng (code + test + review + document).

- Burndown / Velocity theo dõi tiến độ.

# 10. QUẢN LÝ RỦI RO

| Rủi ro | Mức độ | Khả năng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu thay đổi liên tục / Scope creep | Cao | Cao | Đóng băng scope từng giai đoạn, Change Control Board, backlog ưu tiên rõ |
| Không hiểu đúng nghiệp vụ kế toán / thuế | Cao | Trung bình | Có BA hoặc chuyên gia kế toán tham gia từ đầu, review nghiệp vụ thường xuyên |
| Thay đổi quy định pháp lý HĐĐT | Trung bình | Trung bình | Theo dõi cập nhật pháp luật, thiết kế module HĐĐT linh hoạt |
| Thiếu nhân sự hoặc kỹ năng | Trung bình | Trung bình | Đào tạo nội bộ, thuê ngoài một phần, ưu tiên công nghệ team quen |
| Vấn đề hiệu năng / scale | Trung bình | Thấp | Load test sớm, thiết kế có cache và queue, monitoring |
| Bảo mật dữ liệu / rò rỉ | Cao | Thấp | Security review, penetration test, tuân thủ best practice, mã hóa |
| Người dùng không chấp nhận hệ thống | Trung bình | Trung bình | Tham gia UAT sớm, đào tạo tốt, giao diện thân thiện, hỗ trợ hypercare |

# 11. TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG VÀ CHẤP NHẬN

## 11.1. Tiêu chí chấp nhận MVP

- Người dùng có thể tạo, duyệt, phát hành và gửi hóa đơn thành công.

- Ghi nhận thanh toán và cập nhật công nợ chính xác.

- Dashboard hiển thị đúng số liệu doanh thu và công nợ cơ bản.

- Phân quyền hoạt động đúng theo vai trò.

- UAT đạt tỷ lệ pass ≥ 90% các test case quan trọng.

- Không còn lỗi Critical / High sau khi fix.

## 11.2. Tiêu chí thành công dự án tổng thể

- Hệ thống được sử dụng chính thức thay thế quy trình cũ trong vòng 1–2 tháng sau go-live.

- Thời gian xử lý hóa đơn giảm rõ rệt (đo lường trước-sau).

- Người dùng hài lòng (khảo sát ≥ 4/5).

- Không phát sinh sự cố nghiêm trọng về dữ liệu hoặc bảo mật trong 3 tháng đầu.

- Tài liệu và kiến thức được bàn giao đầy đủ cho đội vận hành.

# 12. TÀI LIỆU CẦN BỔ SUNG TRONG QUÁ TRÌNH DỰ ÁN

- Business Requirements Document (BRD) chi tiết / Product Backlog.

- User Stories + Acceptance Criteria.

- Wireframe / UI Design (Figma).

- Technical Design Document (TDD) / Architecture Decision Records.

- ERD chi tiết + Data Dictionary.

- API Specification (OpenAPI / Swagger).

- Test Plan & Test Cases.

- Deployment Guide & Runbook.

- User Manual (Hướng dẫn sử dụng).

- Training Material.

# 13. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tài liệu này cung cấp khung tổng thể để nhóm dự án bắt đầu Hệ thống Quản lý Hóa đơn / Billing một cách có hệ thống. Các bước tiếp theo khuyến nghị:

- Họp kick-off với toàn bộ stakeholder để thống nhất mục tiêu, phạm vi và ưu tiên.

- Thành lập đội dự án chính thức và phân công RACI.

- Bắt đầu thu thập yêu cầu chi tiết và xây dựng Product Backlog.

- Chọn stack công nghệ và hoàn thiện kiến trúc high-level.

- Lập kế hoạch sprint chi tiết cho giai đoạn MVP.

Việc đầu tư thời gian vào giai đoạn phân tích và thiết kế sẽ giúp giảm rủi ro và chi phí sửa chữa về sau rất nhiều. Đặc biệt với hệ thống billing – nơi độ chính xác số liệu và tuân thủ pháp lý là tối quan trọng.

— Hết tài liệu phiên bản 1.0 —

Tài liệu này có thể được cập nhật theo tiến độ dự án và quyết định của Ban Quản lý Dự án.